增强执行力必须正确处理六个关系

——机施公司中层干部培训班讲座讲稿

广州中医药大学  马定科研究员

（二○○九年四月二十日）

广州市建筑机械施工有限公司党委副书记靳兆民同志代表公司领导请我来给大家讲讲课，给个题目很简单，才3个字：执行力。我猜想靳书记之所以出这个题目，除了执行力对于一个企业来说实在太重要这个原因以外，还因为她长期从事党的工作，造就了知人善任的良好素质。怎么说呢？我得先给大家讲一件事：今年春节以后，我们学校的几位领导，包括原来的党委书记、校长，和公司的冼总、靳书记，与蒙琦同志有一次聚会。席间，蒙琦同志说，他现在和何镜堂院士一起做事，带研究生，给本科生开讲座，讲工程项目管理，讲到执行力，就讲我马定科。他说我马定科是广州大学城建设大军中的传奇人物，奇就奇在我的大学专业背景是中文，搞起建设工程管理来，就连建筑界的老行尊，如冯驯总工程师，都自愧不如。说这番话的蒙琦何许人也？2004年度广东省十大经济风云人物之一，广州大学城建设功勋！能够成为执行力的典型案例，被蒙琦同志这样的建设工程管理专家挂在嘴边，进了国内著名理工科高等学府研究生、本科生的课堂，我自然感到荣幸之至。靳书记也是听到蒙琦同志这席话的，她自然也就觉得我是讲执行力的合适人选了。

—1—

我已经说靳书记安排我讲执行力是知人善任，这就说明我已经不怕大家说我不自量力，承认我是讲执行力的合适人选了。是的，如果要我来给大家讲决策力，那么我是万万不敢承担的；但要我来讲的是执行力，我就毫不犹豫地来了。因为我的一生，从来就没有离开过执行的地位，而且在执行的位置上，还真的从来没有什么闪失。许多人家觉得不可能有的事情，从我的手中出现了；许多人家干不好的事情，让我把事情干好了。这不是吹！广州中医药大学有许多第一是我创造的，比如，我办起了学校广播站，我办起了学校校报；甚至第一个交谊舞培训班都是我开的。操办大型活动，我组织编写了详尽到只有上厕所没有写进去的操作指南，几乎使每次活动都天衣无缝；后人也都效仿（不效仿不行，决策者有要求），但每次都听到，“还是不如马主任的。”

切入正题吧。什么叫执行力呢？这里要了解3个概念：一是执行力；二是个人执行力；三是企业（组织）执行力。对于一个企业的中层干部来说，重点是要增强个人执行力，所以我先重点说说这个，至于企业（组织）执行力，留待最后简单地说几句。

书上说，所谓执行力，指的是贯彻战略意图，完成预定目标的操作能力，是把企业战略、规划转化成为效益、成果的关键。执行力一般包括个人执行力和企业（组织）执行力。

个人执行力，在整体上表现为“执行并完成任务”的能力。其中包含3个层次的内容：一是完成任务的意愿，二是完成任务的能力，这两者都属于完成任务的条件；三是完成任务的程度，

—2—

“程度”在这里，就是“结果”的意思。

完成任务结果如何，是判断个人执行力强弱的标准之一，甚至是最重要的根本的标准。俗话就说，拣到猪屎能说话。安排你去拣猪屎，你猪屎拣不到，即完成任务的结果不好；说什么你多么想拣到猪屎，即你完成任务的意愿有多么强烈；你拣猪屎的本事有多大，即你完成任务的能力有多强；说得再多都是空的。反过来说也一样，猪屎我拣到了，任务完成好了，我就有讲话的本钱了，怎么说我多么想、本事有多么大，人家都会相信了。

所以，听明白了吧，我上面那一段吹，可不是无的放矢的。我是在亮我今天讲这堂课的本钱呢！

现在，我就要真正进入主题了。我今天这堂课的主题是：增强执行力必须正确处理六个关系。

这6个关系就是，“投入”与“产出”、“能为”与“愿为”、“帮人”与“帮己”、“原则”与“变通”、“实力”与“面子”、“付出”与“回报”。有两点说明：一是这6个关系不能对号入座地分为完成任务的意愿问题和完成任务的能力问题，从而机械地与执行力挂起钩来，我只能告诉大家，我把任务完成好了，靠的就是处理好这6个关系，处理好这6 个关系，是我取得完成好任务这个结果的基本条件。二是我不奢谈理论，有关执行力的理论书籍一大堆，或者在网上随便找个网站输入“执行力”3个字搜索一下，就会有大量的理论文字映入眼帘，所以我不想讲那些大家可以轻易得到的东西；我要用来说明道理的，靠的是实证，而且许

—3—

多实证还是在座的许多同志所熟悉的，我想这样也免得大家说我瞎吹。

一、“投入”与“产出”

在我校大学城校区建设办公室（以下简称建设办或项目办）的同事中，在校区各期建设的施工、监理、设计各方人员中，经常会听到我一句“口头禅”，那就是“想比别人多一分成绩，必须比别人花多十分的力量”。广州大学城建设指挥部办公室（以下简称指挥办）主办的《广州大学城建设》报第058期（2006年8月10日出版）第四版整版介绍我校项目办的管理经验，还以这句话作为大标题。这句话反映了我在管理工作上对“精力的投入”与“成绩的取得”两者关系的理解，也是我校项目办能够在强手如林的工程管理中一直处于领先地位的经验之谈。

最有可比性的是体育场馆工程建设管理，一是管理中心从指挥办下移到学校项目办，二是指挥办在对各校区考评中增加了对各校项目办的考评，有了比高低的第三方提供的确切依据。在7次综合考评中，我校项目办6次第一、1次第二；位居第二的那一次，还是指挥办改变了原来的评分方法，采取了“加权评分法”，有4所高校项目办分别加了4～6%的分数。结果那次考评，华工项目办第一，而华工项目办是加了5%的分数的；如果华工项目办分数不加5%，第一仍然是我校项目办的。

在你追我赶的形势下，前后两名往往只有一、两分之差，甚至相差不足一分；为了保持1分的优势，我校项目办所付出的力

—4—

量何止是10分啊！“星期六保证不休息，星期日休息不保证”不说，每周从周一到周六，从白天到晚上，都是安排得满满的；每个人都要轮流每天24小时值班，值班人员都要写日志，把有关事项记录下来，我除了参加值班，每周还要检查各人的日志并对日志进行补充；每次参加会议（不管是哪一级、哪个单位主持的会议），主要相关人员会后都要写会议纪要，光项目办安排的会议，每周就有4次雷打不动：周六参建4方的工程建设例会，周一的项目办工作例会，周三的各分包单位协调例会，周四的质量安全联合巡检及巡检后的点评会；例会有会议纪要，巡检有巡检发现问题整改通知书，我都要求当天完成，第二天印发；然后把记录、会议纪要以及其他相关文件、资料进行及时整理，提纲式的建设记事每月在校园网上公布一次，翔实式的建设记事每两月编印一本。仅此一项，我校项目办工作人员就要花费多少精力，这是不难想象的。我统计了2006年编印出来的6本建设记事，共1794页，约110.5万字，平均每人（主要是4个人）每月要写2.3万多字。换句话说，我校项目办的同志每人每天都要写一篇“千字文”！

二、“能为”与“愿为”

在我校项目办，我还有另一句“口头禅”，叫做“非能不能为也，是愿不愿为矣”。这一句没有上一句那么通俗，算是文雅一些吧。这句话意思是说，事情能否做好固然与能力、水平有关，但关键不是有没有能力、水平，而是愿意不愿意努力去做。上文谈

—5—

到的轮值班、做日志，开例会、写纪要，编记事、出文集，都不是什么高不可攀的事情，当今大学校园里的每一位管理人员都有做好这些工作的能力和水平。

说到这里，可能有的同志会说，“愿不愿做，要看值不值得做”。这些工作的意义谈不上重大，但作用是不言而喻的，指挥办考评委的同志每次看到这些值班日志、会议纪要、记事文集，都说我校项目办的精细化管理有据可稽，令人心悦诚服。广州大学项目办到我校项目办参观后也觉得这一点很值得学习，回去后曾照此办理，只是没有多久就坚持不下去。

再说，调查、计划、组织、协调、监督、反馈，也都是管理科学的基本要素，一般管理人员都懂；可是能否用心去运用到管理中去，给这些要素充实充满个性的内涵，效果就大不一样。用心，是建立在情愿的基础上的。我校项目办在工程管理过程中，长到工程整个合同工期，短到每个施工环节，以至每一周具体工作，都做到深入调查、周密计划、精细组织、认真协调、严格监督、善于反馈，形成精细化、结构化、体系化的鲜明的管理特色，也就成为比其他高校项目办稍胜一酬的砝码。

《广州大学城建设》报的记者在采访我后写了一篇编者手记，眉题是：工程管理井井有条，技术人员心悦诚服；主题是：马定科，有料！文中写到：“在各项工作的组织和落实上，他几乎达到了偏执的程度，大到施工计划的制订，小到普通会议的准备，每一个环节的安排，每一个物件的准备都毫厘不差。”我认为《广州

—6—

大学城建设》报记者的表述是准确的。为了及时全面掌握施工现场的情况，使各项计划的制定周密细致切合实际并能够根据情况变化得到及时修订，几乎每天早上，我都是第一个出现在工地的人。2006年12月10日，为迎接我校大学城校区体育场馆工程开工周年纪念暨体育馆工程预验收大会，我组织项目办人员编写了《广中医体育场馆工程开工周年纪念暨体育馆工程预验收大会准备工作指引》，对参建各方的工作，一一罗列，面面俱到，连文化水平不高的一般施工管理人员都说按着指引去做就万无一失。我对工作指引一类的要求是细些、细些、再细些，细到什么程度？标准是：让每一个相关人员看了不用问就知道怎么做，完全照着做就能够把事情做好。要达到这样的标准要求，不情愿，不用心，肯定不行！

三、“帮人”与“帮己”

在广州大学城建设过程中，我带领同事们尽心尽力地帮助参建各方的工作，是出了名的。在我校，主要是通过我和我的同事的大力支持和积极帮助，所有承担我校大学城校区建设任务的单位，不管原来是怎么样的，到了我们校区不久就是好样的；甚至一离开我们校区，很快又不怎么样了！

说到这里，就要多说些贵公司了。贵公司在作为我校大学城校区一期施工总承包单位之前，据说曾经与集团内部其他4家公司一起承担广州市会展中心的施工任务，集团组织了竞赛评比，5次评比5家公司，贵公司有4次排在第五，1次排在第四还是跟

—7—

另外一家公司并列的。这是事实吧？广州大学城建设一开始，指挥办就组织对参加建设的施工单位进行综合考评。2003年11月20～22日进行的第一次考评，由于我没有把它当一回事，完全由施工单位顺其自然，结果贵公司在10家被考评的施工单位中排名第十。结果出来以后，我意识到问题的严重性，下决心采取各种各样的强有力措施，帮助贵公司改变落后面貌。老天不负有心人！第二次考评，贵公司一跃夺冠，并从此顺风顺水，6次综合考评，总评成绩排名第二，成为广州大学城一期工程两家理所当然的“金奖”施工单位之一。顺便说明一下，在广州大学城一期10个校区工程的施工总承包单位中，有4个是广州市建筑集团及其属下的公司，就是说，除了我校区外，还有广工校区、华工校区、中大校区，都是由原来承担广州市会展中心施工任务的施工单位作为施工总承包单位的。贵公司的领导多次对我说，原来是“小弟弟”，居然当上了“老大”，这是他们连想都不敢想的。

到了二期，贵公司仍是我校大学城校区工程的施工总承包单位。在9次综合考评（考评10次，最后一次没有公布结果）中，贵公司总评获得2次第一，3次第二；工程质量、施工工期、安全生产、文明综治、重约守信等5个单项全部获得过第一，其中工程质量、安全生产各4次，文明综治3次，施工工期、重约守信各1次，总共13个第一。在5个单项中，唯一反映累进情况的是施工工期；贵公司施工工期最后夺得第一，以往8次居于第几就变得无关紧要了。在5个单项中，被视为“含金量”最高的是

—8—

工程质量，贵公司工程质量在一期囊括5次第一的基础上，二期获得近半数第一；在两期14次工程质量单项考评中有9次获得第一，获得第一的次数约占2/3。

在体育场馆工程建设中，我校区的施工总承包单位变成中国建筑第八工程局。7次综合考评，该局获得5次第一、2次第二的好成绩。凑巧的是，该局同时又是大学城中心体育场的施工总承包单位。在我校区，以该局广州公司副总经理兼总工程师为项目经理的项目部屡屡获奖；而在中心体育场，以该局副局长为项目经理的项目部却总是挨罚，严重的时候有一天先后收到两个处罚通知书。贵公司在体育场馆工程建设中也有任务，是华师校区的施工总承包单位。到了华师，贵公司就没有那么风光了吧。

指挥办以及施工单位许多同志都说我对考评比接受考评的施工单位还操心，我承认，并直言不讳：看起来我是在为他们操心，但也是在为我们学校操心，更是在为我自己操心。因为他们所建设的，最后使用者是我们学校。别说建设进度上不去我校就不能实现使用计划，工程质量搞不好我校使用起来就不如意；即使是安全生产出问题我校作为建设单位也要相应承担责任带来许多麻烦。帮施工单位做好各项工作，帮他们取得考评的好成绩，使他们名利双收，学校更是得益不浅。事实正是这样！2004年8月14日大学城运行演练，我校区是唯一敢将一期项目全部向市民开放的校区；2004年9月24日，指挥办和省教育厅联合召开二期工程设计管理工作会议，广州大学的龙副校长还在抱怨用不上

—9—

热水，军训学生病倒了不少；而我校区热水在新生报到的第一天就用上了，到这时已经正常使用了20天。二期工程建设过程，由于建设资金问题，许多校区处于长时间停工状态，而我校区一直热火朝天。2005年7月21日，省教育厅召开大学城高校建设与管理工作会议，郑德涛厅长传达了张德江书记、黄华华省长、钟阳胜常务副省长等关于确保二期工程如期投入使用，确保高校正常教学和生活秩序，确保高校安全稳定的重要批示，宋海副省长出席会议并发表重要讲话。这次会议吹响了二期工程收尾的号角。就在其他校区工地为了抢回时间、全面动员、立体施工、交叉作业、各专业争抢工作面而焦头烂额的时候，我校区二期工程23个建筑单体已经有20个通过了预验收。7月29日晚上，指挥办主任蒙琦同志、副主任李淮同志率广州大学城各校区工程监理单位、土建总包单位、机电总包单位、绿化单位等的主要负责人一行近百人到我校区二期工地举行现场观摩大会，他们在讲话中高度评价我校区二期房建工程总包单位的贵公司和机电、绿化以及各个专业分包单位的工程收尾工作，认为我校区施工单位是一直保持先进的典型，是各个校区施工单位学习的榜样；指出我校区工地从一期开始，就一直保持领先位置，在二期收尾的关键时刻，仍然保持稳定的状态，工程进度在整个广州大学城各个校区中是最快的；要求各个标段与我校区进行比对，以我校区为学习的榜样，加快进度，争取早日实现竣工的目标。体育场馆工程更是这样。为迎接2007年7月中下旬在广州大学城举办的第八届全国大

—10—

学生运动会，许多高校因为场地尚未具备使用条件而受到省领导、组委会的批评，焦急得像热锅上的蚂蚁，而我校的书记、校长们每次去参加相关的会议，要么是听到对我校的表扬，要么就是所有问题都与我校没有关系。因为我校的体育场馆工程已经在当年的5月28日成为大学城同期同类项目中第一个通过了广州市建委的竣工验收备案；可谓“场地条件具备，只等运动员进场”了！

四、“原则”与“变通”

前面说到，《广州大学城建设》报的记者在采访我后写了一篇编者手记。在这篇手记中，记者写道：在大学城体育场馆工程的检查考评中，广州中医药大学体育场馆项目以其良好的施工进度、严格的投资控制、严密的安全质量防控体系及整洁有序的施工环境受到检查各方的啧啧称赞，部分在工程项目管理行业从业多年的人士都自叹不如。

在大学城建设大军中，我的乐意帮人是出了名的，坚持原则也是出了名的。在投资控制和质量安全防控这些原则性问题上，我从来都毫不含糊，不留情面。

体育场馆工程有一个木地板项目，深圳领先康体实业有限公司以1151360.00元（比投标限价下浮7.9%）中标。中标单位进场以后提出了深化设计方案，其中要求改变已由施工总承包单位按施工图纸完成的建筑基础。对此，我当场表示，建筑基础的改变如果需要增加费用，除非木地板中标单位在投标书中已有要求，必须由木地板中标单位承担。开始，木地板中标单位不接受；我

—11—

则坚持不放。经过近一个月的反复协商，木地板中标单位不得不接受我提出的这条原则。在实施过程，我又采取灵活变通的办法。针对设计单位审核建筑基础变更需要增加造价17.5万元的情况，我要求设计单位通过优化设计把增加造价控制在12万元以内，既保护学校的利益，又不至于使木地板中标单位负担太重。最后施工总承包单位按深化图纸完成建筑基础改造，木地板承包单位直接付给施工总承包单位11万多元，使问题得到妥善解决。

我校体育馆是比较复杂的最大直径约75米的圆壶型结构，屋面网架平面面积约5000平方米，标高约13米。在这样的高空作业，如果安全措施没有做足，后果不堪设想！因此，在体育馆屋面网架及彩钢板安装过程，我一直对施工安全防护措施死抓不放。经过反复的讲道理，算细帐，施工单位接受了我的意见，采取了搭设满堂红脚手架至接近网架位置、再在满堂红脚手架上方满铺新竹排的安全措施，施工人员可以在竹排上自如行走，等于把地面提升了10多米，变高空作业为普通作业。为此，施工单位光购买新竹排的投入就达到12.5万元。当广东外语外贸大学校区工地在类似作业中发生重大安全事故的时候，我校区施工单位负责人庆幸安全措施投入很值得，感谢我对这个原则问题没有让步。施工单位应该花的钱我要求一分也不能省，而可以省的钱我又要求施工单位能省一分就是一分。指挥办要求文明施工，要用砖砌围墙并批荡扇灰把工地与教学区隔开。当施工单位用砖砌完围墙还要批荡扇灰的时候，我出面制止了。我的理由是，我校体育场

—12—

馆工地标高比周围地块高了不少，批荡扇灰只有在短期内稍微美观一点，再也没有什么好处，倒是徒增建筑垃圾，给最后的场地清理带来麻烦。

这种省钱为承包单位、花钱也为承包单位的管理理念，既不丧失原则，又灵活变通，深得参建各方人心，营造了一个十分和谐的施工环境。这也是所有承包单位到了我校区都比较听话讲道理的重要原因。

五、“实力”与“面子”

有的同志说，当今名目繁多的考评，“猫腻”很多，不能反映被考评单位的实力。我不否认有全是“猫腻”的假考评现象存在，但这不是考评的主流。我认为，考评主要是靠“实力”，但也不能忽视“面子”，即感情的成分。我常对周围的同事说，实力是主料，感情是配料；有恰当的配料，主料的味道会更鲜美，但绝不能光有配料而没有主料。我们要充分显示实力，让人不给我们好的评价就感到良心上过不去！

在大学城校区工程建设管理过程中，我的精力主要集中在帮助本校区工程参建各方锻造实力上，但也非常重视搞好与指挥办、省市相关管理部门上上下下工作人员和兄弟院校同行们的关系。凡是指挥办等上级主管部门和兄弟院校相关人员来到我校区工地，不管来的人级别高低，只要我在校区，一得到消息我都会放下手头即使比较重要的工作，亲自接待并陪同，有时感到自己分量不够，我还会求助于学校书记和校长，让来到我校区的人首先

—13—

感到他们得到了充分的尊重。《广州大学城建设》报记者在采访手记中对我的评价是：“性格豪爽、和蔼可亲的他，成了全工地人都乐于接触的人。”在座的同志们可能都认可我“性格豪爽”，不一定都认为我“和蔼可亲”，但大家信不信都好，说我“成了全工地人都乐于接触的人”则是一个基本的事实。

那么，我校区参建各方在考评中取得好成绩，是否全靠这种感情关系或者叫做“人缘”呢？回答自然是否定的！事实上，执掌考评裁判权的指挥办由于难以避免的平衡关系，而兄弟院校则都处在当然的竞争对手关系之中，使得他们都必须把评价的结果与感情上的认同分开。上文谈到的那一次对学校项目办考评有4所高校加了4～6%的权重就是一个例子。我这里再说一个例子。一期工程完成后，广州大学城建设指挥部要举行庆功大会，表彰一期工程先进集体和先进个人。指挥办于2004年10月23日颁布了表彰方案。方案中，施工单位要评出两个“金奖”单位，10所高校参建人员中要评出一位“建设功勋”。当时，我是“建设功勋”呼声最高的人物，而承担我校区一期工程施工总承包任务的贵公司按方案的总评办法理所当然是两个“金奖”单位之一，而且指挥办蒙琦主任在10月13日应邀出席贵公司全面推进各项建设工作出色完成二期建设任务动员大会的讲话中已经透露了这个消息。但不久传来新的消息，10所高校的“建设功勋”名额取消，贵公司也与“金奖”单位无缘。对于前者，我自然一声不吭；而对于后者，我则决不沉默。我组织学校建设办于11月8日向指挥

—14—

办发出《关于推荐广州市建筑机械施工有限公司为广州大学城先进建设单位金奖候选单位的函》。由于依据充足，理由充分，指挥办不得不接受我校建设办意见，贵公司重回“金奖”宝座。事实说明，论感情分，我校区参建各方并不居优势；如果没有强大的实力，想在考评中屡屡获胜是绝不可能的。

六、“付出”与“回报”

“付出”与“回报”，本来可以归到第一个关系“投入”与“产出”之中。之所以把它独立出来，是因为想着重从个人利益的角度谈，算一算“我付出了能得到什么好处”的帐。

帐有不同算法，结果很不一样。我经常采用两种算法：一是“综合效益法”；二是“换位思维法”。

“综合效益法”有几个特点：一是把多人的得益叠加起来；二是把有形与无形的效益结合起来；三是把先多投入后有节省综合起来。比如我们学校经常要外出办会，第一件事就是把参加会议的人安顿下来。我在校长办公室主任岗位上时，每次都要求我自己以及我的同事，让参加会议的人在最短的时间内得到安顿。这个要求看起来很简单，实现起来却有许多工作要做，除了事先落实房间、做好入住人员安排包括乘车安排并通知到人，还要事先寻找最佳的行车路线、用图示方式把容易走错路的地方标示清楚，还要在车到达目的地之后让人尽快拿到门匙，还要让人不走冤枉路很快就到达自己的房间……。这样，我和我的同事们每次都要多投入不少时间。为了说服我的同事，我给大家算了这样一

—15—

笔帐：100人参加会议，每人节省10分钟，总共就节省了1000分钟，即将近17个小时；两个人去做，即使每个人都多花了8个小时也有得赚。这是一，也就是把别人由于自己的付出而得益算到对自己的回报之中。二是我们因此得到了安排周密、服务细致一类的赞誉，这可是千金难买的“口碑”呀！这是无形的效益。第三，如果我们安排得不清不楚，谁都会打电话甚至找上门来问，我们也要花时间去解释；安排好了，谁都不用问了，我们不是又把时间赚回来了吗？

“换位思维法”，简单地说，就是换个角度去思考问题。一事当前，老觉得自己亏了，越想越感到委屈，越想越提不起劲；多从自己赚了去考虑问题，心情马上就不一样，越干劲头越足。跑工地我一跑就是一个上午或者下午，一跑就是几个钟头；人家问我：累不累？我说：累！但到操场上跑几圈甚至十几圈，不是也很累吗？为什么到操场上跑步累也要跑，因为是自觉锻炼身体，有益自己身体健康。我就把跑工地当跑操场了！许多人叫人家干活，很懂得先鼓励一下，让人家高兴地接受任务，常用的一句话就是“能者多劳”。我很高兴别人叫我干活时用这句话，尽管我不完全相信我真的是“能者”。但我认为要做“能者”就必须“多劳”，所以我经常把这句话反过来说，用“多劳则能”与我的同事们共勉。我经常告诉大家，只有“多劳”，才会有“高能”；只有“经历”，才会有“经验”；多干活，干好活，即使其他什么都得不到，但伴随而来的能力与经验一定会附着在自己的身上，谁不想给都

—16—

没用，而且谁都拿不走。

总而言之，不“付出”，就不可能有“回报”（“回报”两字，“回”字当头，意义不言而喻）；有“付出”，就一定有“回报”。尽管“付出”与“回报”之间，不一定像付了多少钱就可以拿回多少东西那样直接、等值和即时；但还是在一定程度上成正比的：“付出”越多，“回报”也会越多。有时候，“回报”就像幸运之神在我们付出之后不图回报、不知不觉之中来到我们身边。2008 年元旦过后，第八届全国民族运动会武术竞委会副总裁判长、广东省武术队副总教练黄标同志通知我1月9日出席广东省参加第八届全国民族运动会总结表彰大会，还要准备上台领奖。我问领什么奖？是集体的还是个人的？回答是个人的突出贡献奖。我又问是怎么评的，是学校推荐的吗？他回答说不清楚。我马上向学校体育健康学院黄国豪院长询问，他开始也说不知道，后来经了解后才告诉我，这个会是广东省代表团的会，不是主办本届运动会的广州市人民政府召开的会，奖项授予没有经过学校推荐这个环节。原来，是第八届全国民族运动会武术竞委会根据我校现场情况，直接把我这个现场常务副总指挥报上去的。这是多么意想不到的“回报”！

增强个人执行力必须正确处理的6个关系就谈到这里。下面得简单说几句关于企业（组织）执行力问题。

也是书上说，企业执行力的构建，也基本上可以分为3个层面：一是组织管理机制，二是人力资源，三是领导力。在这三者

—17—

中，组织管理机制是基础，人力资源是提升，领导力是升华，需要企业根据自身发展阶段的特征予以优化完善。

组织管理机制的问题太复杂，不是三言两语就能说清楚的，我就不说了。就人力资源问题讲几句。人力资源在企业中的作用日益彰显，这已经成为国内外企业的基本共识，而要想让各位员工能积极努力地完成组织的目标，人力资源管理在“选”、“育”、“用”、“留”的各个环节都必须有合理的安排。首先是“选”，不同的人适合不同的岗位，要选准了；否则，叫“牛去捉老鼠，猫去拉犁”，那么，“牛”和“猫”的任务都不可能完成好，甚至会搞得一塌糊涂，企业的整体执行力自然就大大削弱。选用人才，与领导力也关系密切。一位伟人说过，领导一是出主意，二是用干部。能够用好干部的领导，其主意也不会差到哪里去。所以说，知人善任是领导力高强的重要表现。

我的课就要结束了。最后，请大家来给贵公司的领导力做个评价。这是一个间接评价：从我讲课的效果，看贵公司请我来讲这一课是对还是错，判断贵公司领导是否知人善任，从而得到贵公司领导力强弱的结论。评价标准：掌声大，领导力强；掌声小甚至没掌声，领导力弱。评吧……

谢谢大家！

—18—